ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 01453000039190000040001

ИКЗ -  193471300806347070100100060014299244

д. Монастырек                                                                                                         «30» июля 2019 г.

Сланцевский район

Ленинградская область

Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице  Главы администрации муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Водяницкого Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Регалия Северо-Запад", в лице Генерального  директора Чугайнова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», заключили по результатам электронного аукциона № 0145300003919000004 (протокол  от 19.07.2019 № 0145300003919000004-3) настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  обустройству детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные с соблюдением условий Контракта.

1.3. Виды, объем выполнения работ определены в техническом задании (Приложение №1 к Контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена  Контракта составляет 1 296 238,90 (Один миллион двести девяносто шесть тысяч двести тридцать восемь) рублей 90 копеек, (в том числе НДС 216 039,82), в том числе за счет средств:

- областного бюджета в сумме 1 231 426,95 (Один миллион двести тридцать одна

тысяча четыреста двадцать шесть)  рублей 95 копеек, (в том числе НДС 205 237,83);

- местного бюджета в сумме 64 811,95 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот

одиннадцать) рублей 95 копеек, (в том числе НДС 10 801,99).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены работы.

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Сумма, подлежащая по Контракту уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1.требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с Контрактом;

3.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком;

3.1.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;

3.1.5. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ;

3.1.6. ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и качества этих работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Сообщать в письменной форме  Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с  Контрактом;

3.2.3. провести надлежащим образом приемку выполненных работ;

3.2.4. требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями  Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ  по  Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов в соответствии с условиями  Контракта;

3.3.2. требовать своевременной оплаты  выполненных работ в соответствии с условиями  Контракта;

3.3.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках  Контракта;

3.3.4. получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта;

3.3.5. досрочно исполнить обязательства по  Контракту;

3.4.   Подрядчик обязан:

3.4.1. перед началом производства уведомить заказчика;

3.4.2. все работы производить в дневное время с 8-00 ч. до 22-00 ч;

3.4.3. своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта;

3.4.4. обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества,  а также иным требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации;

3.4.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ  и в течение гарантийного срока, собственными силами и за свой счет;

3.4.6. представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в  Контракте;

3.4.7. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

4.1. Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), в соответствии с условиями настоящего Контракта, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком работ в отчетный  период.

4.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме по акту о приёмке выполненных работ на объекте. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию.

4.4. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предлагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки.

4.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трёх) дней.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный  Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных  Контрактом.

4.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности, за качество используемых при ремонте материалов и выполнение работ в объеме настоящего Контракта.

Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.  ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

5.1.  Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)  дней  с даты подписания заказчиком документов о приемке:

1) счета на оплату выполненных работ;

2) Акта о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2;

3) справки о стоимости выполненных работ по  форме КС-3;

4) счета-фактуры на полную стоимость выполненных работ (при необходимости).

5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

## 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течении 60-ти дней.

6.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы  и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2.  В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту:

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта.

7.3. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему контракту в сроки и в объеме, определенные настоящим Контрактом, техническим заданием, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, а также с соответствующим качеством.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает в местный бюджет муниципального образования Черновское сельское поселение штраф в размере 38 887,17 (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб. 17 коп.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе, но, не ограничиваясь, нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Подрядчик уплачивает Заказчику в местный бюджет муниципального образования Черновское сельское поселение по его письменному требованию пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по контракту признаются Сторонами существенными.

В указанных случаях Заказчик вправе требовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.7. Уплата неустойки (процентов), иных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств  в натуре.

7.8. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.9. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

7.11.	Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12.	Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.13.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.

7.14.	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) в установленный срок, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.15.	В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика.

## ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы  составляет  36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания  Заказчиком  Акта о приемке выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты в выполненных работах, возникшие не по вине Заказчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. Подрядчик гарантирует качество всех работ и материалов в соответствии со сметной документацией, действующими строительными и техническими нормами и правилами,  а так же своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок выполнения работ.

9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде внесения денежных средств на реквизиты заказчика, платежное поручение от 29.07.2019 № 193

(банковская гарантия, внесением денежных средств на реквизиты  заказчика)

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет*  68 223,10    (Шестьдесят восемь тысяч двести двадцать три ) рубля 10 копеек.______________

(в банковскую гарантию должно быть включено  условие о праве  заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) КБК 00000000000000000510  расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер Извещения о проведение аукциона).

*В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Способ обеспечения исполнения Контракта  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) КБК 00000000000000000510  расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440.

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на обустройство детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области.

9.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком  письменного уведомления от Подрядчика письменного уведомления об исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом (далее – Уведомление).

Указанное Уведомление должно содержать реквизиты Подрядчика для перечисления суммы обеспечения Контракта.

В случае направления Уведомления до полного исполнения обязательств, обеспечение исполнения которых предусмотрено Контрактом, в том числе гарантийных обязательств  Заказчик возвращает Подрядчику Уведомление с объяснением причин отказа возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ.

## 10.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.	Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Все претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу в письменной форме.

11.2. Претензии направляются Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения претензии. Обоснованный ответ на претензию должен быть направлен противоположной Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими претензии.

11.3. При не достижении согласия  каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

12.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за

исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

12.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.

12.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,

если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а так же в случае невыполнения Подрядчиком обязанностей изложенных в п. 8.2.2. настоящего Контракта.

12.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы  с привлечением

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.13. Решение Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение

одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком  требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.14. Решение Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.15. Подрядчик  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе

от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от

исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 ноября 2019 года.

13.2. В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту подтверждается актом, подписываемым Сторонами по результатам окончательной сверки расчетов.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов.

К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется гражданское законодательство о договорах подряда и законодательство о  контрактной системе.

14.2. Настоящий Контракт заключен Сторонами в электронной форме и подписан электронной подписью.

14.3. Стороны признают юридическую силу Контракта, подписываемого аналогом собственноручной подписи в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1 – «Техническое задание.

Приложение № 2 – «Локальный сметный расчет».

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 188579, дер. Монастырек Сланцевского района Ленинградской области, д. 16а тел./факс (81374) 66549, E-mail: adm.chernovskoe@yandex.ru ИНН 4713008063, КПП 470701001, ОКПО 04184474, ОКВЭД 75.11.31 р/счёт 40204810200000001705 в Отделение Ленинградское г. СПб, БИК 044106001, ОКТМО 41642440 УФК по Лен. обл. (Комитет финансов л/с 02453164790, администрация Черновского сельского поселения л/с 401000000121) | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Регалия Северо-Запад» 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Заводская, д. 22, тел.: +7-961-803-00-02, E-mail: regaliasz@yandex.ru ИНН 4707033294, КПП 470701001, ОКПО 38520156, БИК 044030707, р/с 40702810837060004563, к/с 30101810240300000707 Филиал № 7806 Банк ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| --- | --- |
| Глава администрации Черновского сельского поселения ____________________ /В.И. Водяницкий/ (подпись) М.П. | Генеральный директор ООО «Регалия Северо-Запад» _______________ / Ю.А. Чугайнов / (подпись) М.П. |

Приложение № 1 к муниципальному контракту от 30.07.2019 № 01453000039190000040001                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В П. ЧЕРНОВСКОЕ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предметом данной закупки является обустройство детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области.

2. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

3. Объёмы работ, подлежащие выполнению: с видами и объемами работ указанными в ведомости работ (Приложение №1 к ТЗ).

4. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС и затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, и лимит финансирования на 2019 год составляет:  1 364 462,00 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч.  НДС 20 % - 227 410,33  руб.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 60-ти дней.

6. Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ (в том числе авансирование):

1) оплата работ Подрядчику производится без аванса;

2) форма оплаты – безналичный расчет;

3) сроки и порядок оплаты: оплата производится муниципальным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных муниципальным заказчиком актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счёт-фактуры;

4) денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии  с правилами казначейского исполнения.

8. Место, условия  выполнения работ:

Ленинградская область, Сланцевский район, п. Черновское. Все работы  должны выполнятся в дневное время с 8-00 ч. до 22-00 ч. с обязательным уведомлением заказчика о начале производства работ.

9.	Требования к выполнению работ:

1) Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом.

2) Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ.

3) Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.

До начала производства строительно-монтажных работ:

- получить у Заказчика утвержденную документацию;

- представить на согласование Заказчику график производства работ;

- выполнить входной контроль качества материалов и изделий.

В ходе производства работ:

- вести исполнительную документацию;

- выполнять освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

4) Применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ.

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.

6) Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.

7) Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

8) Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

9) При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

10) Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ работы, не учтенные в сметной документации, и, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

11) Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;

При некачественном выполнении работ не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

12) Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня окончания работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом, предоставить акты сдачи-приемки рекультивированных земель по вводимым участкам. В случае невыполнения этих условий Заказчик отказывает в приемке результата выполненных работ.

13) Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

14) На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей, и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

15) Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ.

Ответственность за качество товаров (материалов), применяемых для выполнения работ, на предмет соответствия действующим стандартам возлагается на Подрядчика.

Товары (материалы), предоставляемые заказчику, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

11. Объёмы работ, подлежащие выполнению:

Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

Обустройство детской спортивной площадки в пос.Черновское

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Покрытие площадки |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 300 |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км | 1 т груза | 510 |
| 3 | Укладка геотекстиля | м2 покрытия | 800 |
|  | Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д160, иглопробивной | м2 | 880 |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного | м3 основания | 18.2 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 22.75 |
| 5 | Укладка труб дренажных диаметром 110 мм | м | 220 |
|  | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм | м | 224.4 |
| 6 | Укладка труб дренажных диаметром 160 мм | м | 50 |
|  | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм | м | 51 |
|  | Тройник для дренажных труб d160 | шт | 11 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | М3 | 300 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | М3 | 378 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | М3 | 80 |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | М3 | 100.8 |
| 9 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | М3 сборных жб конструкций | 0,8 |
|  | Люк полимерно-композитный | шт. | 1 |
|  | Раздел 2. Ограждение площадки |  |  |
| 1 | Установка металлических оград без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м ограды | 120 |
|  | Секция заборная с полимерным покрытием 2030х2500 мм ячейка 55х200 мм зеленая | шт | 48 |
|  | Столб заборный прямоугольный 50х50 мм h3000 мм зеленый | шт | 49 |
|  | Крепление сетки/секции заборной к столбам 50х50 мм зеленый (3 шт.) | компл. | 49 |
| 2 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | Шт. | 2 |
|  | Калитка 2030x1000 мм ячейка 55х200 мм зеленый | шт. | 2 |

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполненных работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

Организация выполнения работ должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения.

13. Требования к гарантийным обязательствам:

Подрядчик предоставляет гарантии нормального функционирования результатов работы на 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование – в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы, а также на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ.

Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Приложение № 2 к муниципальному контракту от 30.07.2019 № 01453000039190000040001

Согласовано: 														Утверждаю:

______________														______________

"___" ____________________ 2019 г.											"___" ____________________ 2019 г.

Локальная смета

Обустройство детской спортивной площадки в пос. Черновское, ул. Шоссейная за зданием ДК

Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. С пересчетом в текущие цены на 04.2019 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)

Сметная стоимость: 1296238,90 руб.

Нормативная трудоемкость: 435.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 79888.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Покрытие площадки |
| 1 | ТЕР 01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 Индексы: к стоимости машин: 6.77, к з/п машинистов: 10.81, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3448 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1703 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.3 | 5093,88 0 | 5093.88 1312.71 | 10346 | 0 | 10346 4257 | 0 62.54 | 0 19 |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-027 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км Индексы: к стоимости машин: 6,77, | 1 т груза | 510 [300*1.7] | 23,77 0 | 23.77 0 | 82071 | 0 | 82071 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | ТЕР 27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 6006 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 3773 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.8 | 1044,38 463.10 | 580.28 110.87 | 7362 | 4005 | 3352 959 | 30.75 4.41 | 25 4 |
|  | 101-3017 | Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д160, иглопробивной (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 ) | м2 | 880 [800*1.1] | (36.4) |  | (32032) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.5, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.97, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3652 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2336 руб.) | 10 м3 основания | 1.82 | 3448,02 157.90 | 53.12 9.31 | 21232 | 3107 | 628 183 | 10.20 0.51 | 19 1 |
| 5 | ТЕР 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.62, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 14709 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 9408 руб.) | 100 м трубопроводов | 2.2 | 922,99 472.16 | 440.25 85.01 | 18704 | 11229 | 7380 2022 | 27.12 4.05 | 60 9 |
|  | 103-2607 | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 ) | м | 224.4 [220*1.02] | (57.46) |  | (12894) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.62, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3342 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2138 руб.) | 100 м трубопроводов | 0.5 | 922,99 472.16 | 440.25 85.01 | 4251 | 2552 | 1677 459 | 27.12 4.05 | 14 2 |
|  | 103-2608 | Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 ) | м | 51 [50*1.02] | (103.17) |  | (5262) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Тройник для дренажных труб д=160 мм | шт | 11 | (249.95) |  | (2749) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.71, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 34412 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 21614 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3 | 4052,09 370.83 | 3666.14 506.14 | 97010 | 12026 | 84798 16414 | 24.19 20.60 | 73 62 |
|  | 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 ) | м3 | 378 [300*1.26] | (864.16) |  | (326652) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.71, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 9177 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 5764 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8 | 4052,09 370.83 | 3666.14 506.14 | 25869 | 3207 | 22613 4377 | 24.19 20.60 | 19 16 |
|  | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 ) | м3 | 100.8 [80*1.26] | (661.05) |  | (66634) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 23-03-007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.4, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.01, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3246 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2076 руб.) | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.08 | 27332,54 2658.65 | 3817.91 722.46 | 11250 | 2299 | 2260 625 | 162.41 29.50 | 13 2 |
|  | Мониторинг цен | Люк полимерно-композитный | шт. | 1 | (935.84) |  | (936) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 278095 | 38425 | 215125 29296 |  | 223 115 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 38425 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 215125 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 29296 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 24545 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 447159 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 725254 | 38425 | 215125 29296 |  | 223 115 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 77992 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 803246 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 48812 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 852058 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ограждение площадки |
| 1 | ТЕР 07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.29, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.37, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 50319 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 30826 руб.) | 100 м ограды | 1.2 | 18594,21 2928.25 | 3149.77 566.40 | 116154 | 37985 | 27554 7347 | 162.41 23.09 | 195 28 |
|  | 201-0849 | Исключить: Панели металлические сетчатые (цена: 62.13*3.37) | м2 | -226.8 | (209.38) |  | (-47487.38) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Секция заборная с полимерным покрытием 2030х2500 мм ячейка 55х200 мм зеленая | шт | 48 | (1358.33) |  | (65200) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Столб заборный прямоугольный 50х50 мм h3000 мм зеленый | шт | 49 | (595) |  | (29155) |  |  |  |  |
|  | Мониторинг цен | Крепление сетки/секции заборной к столбам 50х50 мм зеленый (3 шт.) | шт | 49 | (160) |  | (7840) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических Индексы: к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.24, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 9.49, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3861 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 2365 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 18819,79 16086.22 | 464.05 1.68 | 3967 | 3478 | 58 0 | 855.65 0.08 | 17 0 |
|  | Мониторинг цен | Калитка 2030x1000 мм ячейка 55х200 мм зеленый | шт | 2 | (11397.5) |  | (22795) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 120121 | 41463 | 27612 7347 |  | 212 28 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 41463 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 27612 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 7347 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 51046 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 77503 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 197624 | 41463 | 27612 7347 |  | 212 28 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 54179 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 251803 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 33191 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 284994 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1137052 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 20 |  |  | 227410,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1364462,00 |  |  |  |  |
|  |  | К аукциона = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  | 216 039,82 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете с понижающим коэффициентом | руб. |  |  |  | 1296238,90 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

# Footnotes

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 3 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам конкурсных процедур.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей..

Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам конкурсных процедур.