**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

№ 0145300003916000001-0264950-01

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 +250м в сторону ул. Шоссейная)

д. Монастырек «11» июня 2016 г.

Сланцевский район

Ленинградская область

Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Овлаховского Виталия Олеговича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и индивидуальный предприниматель Багратуни Арно Валериевич, ОГРНИП 304471335700082, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», заключили по результатам электронного аукциона № 0145300003916000001 (протокол проведения аукциона от 30.05.2016г.) настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 +250м в сторону ул. Шоссейная)

 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные с соблюдением условий Контракта.

 1.3. Виды, объем выполнения работ определены в техническом задании (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА.**

 2.1. Цена Контракта составляет 569 408,40 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста восемь) рублей 40 копеек, НДС не облагается, в том числе за счет средств:

- областного бюджета в сумме 346 600,00 (Триста сорок шесть тысяч шестьсот) рублей

00 копеек, НДС не облагается;

- местного бюджета в сумме 222 808,40 (Двести двадцать две тысячи восемьсот восемь)

рублей 40 копеек, НДС не облагается.

 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта

 2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

 2.3. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

 2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 3.1. Заказчик вправе:

 3.1.1.требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

 3.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

 3.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком;

 3.1.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;

 3.1.5. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ;

 3.1.6. ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и качества этих работ.

 3.2. Заказчик обязан:

 3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

 3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом;

 3.2.3. провести надлежащим образом приемку выполненных работ;

 3.2.4. требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

 3.3. Подрядчик вправе:

 3.3.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов в соответствии с условиями Контракта;

 3.3.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;

 3.3.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках Контракта;

 3.3.4. получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта;

 3.3.5. досрочно исполнить обязательства по Контракту;

 3.4. Подрядчик обязан:

 3.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта;

 3.4.2. обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

 3.4.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока, собственными силами и за свой счет;

 3.4.4. представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте;

 3.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ**

4.1. Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), в соответствии с условиями настоящего Контракта, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком работ в отчетный период.

4.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме по акту о приёмке выполненных работ на объекте. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию.

4.4. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предлагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки.

4.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трёх) дней.

 4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности, за качество используемых при ремонте материалов и выполнение работ в объеме настоящего Контракта.

 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчикобязан их устранить за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**5. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ**

 5.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение30 (тридцати) дней за фактически выполненные работы на основании представленных Подрядчиком документов:

 1) счет на оплату выполненных работ;

2) Акта о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2;

 3) справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

 4) счета-фактуры на полную стоимость выполненных работ (при необходимости).

 5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

**6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 6.1. Срок выполнения работ: с 01 сентября по 30 сентября 2016 года.

6.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2 304,64 (Две тысячи триста четыре) рубля 64 копейки.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - Цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 9 218,56 (Девять тысяч двести восемнадцать) рублей 56 копеек.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

1. **ГАРАНТИИ**

 8.1. Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 №ИС-414-р должен составлять:

 1) Основание дорожной одежды – 6 лет.

 2) Нижний слой асфальтобетонного покрытия – 5 лет.

 3) Верхний слой асфальтобетонного покрытия – 4 года.

со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

 8.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты в выполненных работах, возникшие не по вине Заказчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

 8.3. Подрядчик гарантирует качество всех работ и материалов в соответствии со сметной документацией, действующими строительными и техническими нормами и правилами, а так же своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок выполнения работ.

9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ внесением денежных средств на реквизиты заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(*банковская гарантия, внесением денежных средств на реквизиты заказчика)

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 28 758 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вбанковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер Извещения о проведение аукциона).

Способ обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440.

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 +250м в сторону ул. Шоссейная).

 9.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.4. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком от Подрядчика письменного уведомления об исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом (далее – Уведомление).

Указанное Уведомление должно содержать реквизиты Подрядчика для перечисления суммы обеспечения Контракта.

В случае направления Уведомления до полного исполнения обязательств, обеспечение исполнения которых предусмотрено Контрактом, в том числе гарантийных обязательств Заказчик возвращает Подрядчику Уведомление с объяснением причин отказа возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в [пункте 10.1](#Par234) Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Все претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу в письменной форме.

11.2. Претензии направляются Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения претензии. Обоснованный ответ на претензию должен быть направлен противоположной Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими претензии.

11.3. При не достижении согласия каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

**12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

12.1. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.2. По предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Изменение существенных условий Контракта возможно только по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонамидополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

 12.9. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3дней, со дня фактических изменений.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

 13.2. В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту подтверждается актом, подписываемым Сторонами по результатам окончательной сверки расчетов.

**14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов.

К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется гражданское законодательство о договорах подряда и законодательство о контрактной системе.

14.2. Настоящий Контракт заключен Сторонами в электронной форме и подписан электронной подписью.

14.3. Стороны признают юридическую силу Контракта, подписываемого аналогом собственноручной подписи в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1 – «Техническое задание.

Приложение № 2 – «Ведомость дефектов».

Приложение № 3 – «Локальный сметный расчет».

1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 188579, дер. Монастырек Сланцевского района Ленинградской области, д. 16а тел./факс (81374) 66549, E-mail: adm.chernovskoe@yandex.ruИНН 4713008063, КПП 470701001, ОКПО 04184474, ОКВЭД 75.11.31 р/счёт 40204810200000001705 в Отделение Ленинградское г. СПб, БИК 044106001, ОКТМО 41642440 УФК по Лен. обл. (Комитет финансов л/с 02453164790, администрация Черновского сельского поселения л/с 401000000121) | ПодрядчикИндивидуальный предприниматель Багратуни Арно Валериевич188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. ст. Сланцы, д. 16, тел.: 89110314151E-mail: [arno333@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=arno333@yandex.ru)ИНН 471300003458, р/с 40802810703000020715 Банк «Таврический» ОАО г. Санкт – Петербург, ул. Радищева, д. 39, к/с 301018010700000000877, БИК 044030877 |
| Глава администрации Черновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.О. Овлаховский/ (подпись)М.П. | Индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Багратуни/ (подпись) М.П. |

Приложение № 1 к контракту

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту участка

автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 +250м в сторону ул. Шоссейная).

2. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте.

3. Объёмы работ, подлежащие выполнению: с видами и объемами работ указанными в ведомости работ (Приложение №1 к ТЗ).

4. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС и затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, и лимит финансирования на 2016 год составляет: 575 160,00 (Пятьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят ) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 103 528,80 руб.

5. Срок выполнения работ: с 01 сентября по 30 сентября 2016 года.

6. Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ (в том числе авансирование):

 1) оплата работ Подрядчикупроизводится без аванса;

 2) форма оплаты – безналичный расчет;

 3) сроки и порядок оплаты: оплата производится муниципальным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных муниципальным заказчиком актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счёт-фактуры;

 4) денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии  с правилами казначейского исполнения.

8. Место, условия выполнения работ:

 Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Черновское, ул. Ленина.

9.  Контроль качества материалов: - испытания материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.). Лаборатория подрядчика должна иметь свидетельство (аттестат), полученный в соответствии с действующим законодательством РФ и дающий право на проведение работ по испытанию дорожно-строительных материалов, в том числе на объектах ремонта, финансируемых из государственного бюджета.  Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.

10. Выполнение  работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта, технического задания и нормативно-технической документации (Приложение № 2) и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

11. Подрядчик обязан: вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества, исполнительную документацию.

12. Организация транспортного движения в период производства работ: - ремонт автомобильной дороги необходимо осуществить без закрытия движения.

Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за:

обеспечение безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с «Инструкцией по организации движения в местах производства работ»;

Подрядчик обеспечивает содержание переданных ему объекта (согласно «Акту передачи данной автодороги от Заказчика Подрядчику на период ремонта») на время производства работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

Режим движения транспорта на период ремонта должен быть обеспечен подрядчиком в соответствии со схемой, согласованной с органами ГИБДД.

13. После заключения Контракта, перед началом работ подрядчик должен изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета, на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.

14. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации.

15. Приемка работ:  производится представителем Заказчика  в присутствии  Подрядчика в соответствии со СНиП 3.06.03-85,  ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»  и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ.

При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

      Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение №3 к муниципальному контракту).

16. Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 №ИС-414-р должен составлять:

 1) Основание дорожной одежды – 6 лет.

 2) Нижний слой асфальтобетонного покрытия – 5 лет.

 3) Верхний слой асфальтобетонного покрытия – 4 года.

со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

Приложение №1 к техническому заданию

**Ведомость работ**

**по** ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 +250м в сторону ул. Шоссейная))

| № п.п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | 1т  | 0,375 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона  | 100 тсмеси | 0,1961 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3т/ м3 и более | 1000м2 покрытия | 0,75 |
| 4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать | 1000м2 покрытия | 0,75 |
| 5 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10см | 1000м2 покрытия полосы и обочин | 0,25 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40мм | м³ | 31,496 |
| 7 |  |  |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень

нормативно-технических документов при выполнении работ по Контракту

|  |  |
| --- | --- |
| СНиП 3.06.03-85 | “Автомобильные дороги”; |
| СНиП 2.05.02-85\* | “Автомобильные дороги”; |
| СНиП 3.01.03-84 | “Геодезические работы в строительстве”; |
| ВСН 19-89 | “Правила приемки работ при строительстве и ремонте авто- мобильных дорог”; |
| ВСН 5-81 | “Инструкция  по  разбивочным  работам  при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений”; |
| ГОСТ 9128-2009 | “Смеси  асфальтобетонные  дорожные,  аэродромные  и  асфальтобетон”. Технические условия; |
| ГОСТ 12801-98 | “Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства”. Методы испытаний; |
| ГОСТ Р 52128-2003 | “Эмульсии битумные дорожные”. Технические условия; |
| ГОСТ 25607-2009 | “Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований  автомобильных  дорог  и  аэродромов  ”.  Технические условия; |
| ГОСТ 8736-93 | “Песок для строительных работ”. Технические условия; |
| ГОСТ 22733-2002 | “Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности”; |
| ГОСТ 25584-90 | “Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации”; |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| ВСН 37-84         | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ; |
|  ГОСТ Р 52289 – 2004  | Технические средства организации дорожного движения. Правила         применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; |
| ГОСТ Р 52 290 – 2004         | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| ОСТ 218.1.002 – 2003  | Стандарт отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. |
| ГОСТ 7473 – 2010   | Смеси бетонные. Технические условия. |
| ГОСТ 30412 – 96 | Дороги автомобильные. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
| ГОСТ 30413 – 96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
| ВСН 7-89   | Указания по строительству , ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| ОДН 218.3.039 – 2003 | Отраслевые дорожные нормы. Укрепление обочин автомобильных дорог. |
| Письмо Росавтодора  от 21.09.2005г. СП-28/5074-ис | Об использовании металлических гофрированных      конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
| СП 46.13330.2012             | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91. |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |

Приложение №3

к Техническому заданию

**Требования к товарам, используемым при выполнении работ**

**по ремонту участка автомобильной дороги из асфальтобетонного покрытия в пос. Черновское по ул. Ленина (от дома № 16 + 250м в сторону ул. Шоссейная)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров (материалов)** | **Технические характеристики****товаров (материалов)** |
|  | Битум нефтяной дорожный марки БНД – 60/90 | **-** глубина проникновения иглы 0,1 мм. при 25 $℃$- температура размягчения по кольцу и шару требуется не ниже 47$℃$-температура хрупкости требуется не выше -15$℃$- температура вспышки требуется не ниже +230 $℃$- изменение температуры размягчения после прогрева не более 5 $℃$- индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013;Наибольший размер минеральных зерен, (мм): до 20;Остаточная пористость, (%): св. 2,5 до 5,0;Содержание щебня (гравия), (%): св. 30 до 40;Пористость минеральной части, (%): не более 22;Максимальный коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С: не более 0,18;Водонасыщение для вырубок и кернов готового покрытия, (% по объему): не более 4,5;Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: не менее 600;Марка по истираемости применяемого щебня и гравия: не ниже И3. |
| 2 | Асфальтобетонная смесь, горячая, плотная, мелкозернистая | В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013;Наибольший размер минеральных зерен, (мм): до 20;Остаточная пористость, (%): св. 2,5 до 5,0;Содержание щебня (гравия), (%): св. 30 до 40;Пористость минеральной части, (%): не более 22;Максимальный коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С: не более 0,18;Водонасыщение для вырубок и кернов готового покрытия, (% по объему): не более 4,5;Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: не менее 600;Марка по истираемости применяемого щебня и гравия: не ниже И3. |
| 1 | Известняковый щебень, марка 600-800 | Известняковый щебень. Марка по прочности щебня 600-800. К = 1,3Смесь фракций 20-40 ммСодержание зерен: менее наименьшей крупности -20 мм 3,8%более наибольшей крупности + 40 мм 5,1%. Марка щебня по морозостойкости 25 циклов. АЭФФ естественных радионуклидов: НД 370 Бк/кг, |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Утверждаю:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овлаховский В.О.

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**Ремонт участка автомобильной дороги в поселке Черновское по ул. Ленина(от дома №16 +250м в сторону улицы Шоссейная)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Состояние существующего объекта** | **Намечаемые виды работ** | **Един.изм.** | **Количество** |
| 1. Дорога протяженностью 250м площадью 750кв.м. имеет многочисленные выбоины, ямы, трещины на всей протяженности,значительный износ асфальтобетонного покрытия | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 2.Розлив вяжущих материалов3.Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 5 см4. Укрепление обочин щебнем 10 см. | т(горячие)тм2м2 | 19,610,375750250 |

Ведущий специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Базуева В.П.

**ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в поселке Черновское по ул. Ленина(от дома №16 +250м в сторону улицы Шоссейная)**

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована проектно-сметным методом. Сметы составлены базисно-индексным методом по СНБ ТЕР ЛО 2014 года, с пересчетом в текущие цены на январь 2016г. с применением построчной индексации.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере **575 160,00 (Пятьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 103 528,80 руб.** Локальный сметный расчет смотри в приложении № 3 к муниципальному контракту.

Приложение № 3 к муниципальному контракту

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_